2016年暑假各院系学生物品搬迁方案

2016年暑假，学生公寓将进行维修改造，学生宿舍需腾空。为了保证宿舍搬迁工作顺利进行，公寓管理中心与相关部门沟通协调，动员学生将个人物品尽量带回家。考虑到学生物品确实带不完的情况下，要求学生将个人物品规整打包，贴好标签，在规定时间内按指定地点存放。具体搬迁安排如下：

| 院 系 | 人 数 | 存放楼层 | 搬迁时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三临床学院 | 1205 | 3102、3103、3104、D2（大） | 7月2日-7月3日 |  |
| 卓越 | 60 | 3101 | 7月6日 |  |
| 护理学院 | 847 | 3201、3202、3203、3204、 | 7月2日-7月3日 |  |
| 公共卫生学院 | 764 | 3301、3305（小）、D3（大） | 7月2日-7月3日 |  |
| 国际教育学院 | 426 | 3302、3303、3304 | 7月2日-7月3日 |  |
| 药学院 | 432 | 3401、3402、3306（小） | 7月2日-7月3日 |  |
| 检验系 | 170 | 3403、3404、 | 7月2日-7月3日 |  |
| 管理学院 | 303 | 3501、 | 7月2日-7月3日 |  |
| 第一临床学院 | 133 | 3502 | 7月2日-7月3日 |  |
| 生科系 | 215 | 3503 | 7月2日-7月3日 |  |
| 法医系 | 136 | 3504 | 7月2日-7月3日 |  |
| 生物医学工程 | 145 | 3405（小） | 7月2日-7月3日 |  |
| 外语系 | 119 | 3406（小） | 7月2日-7月3日 |  |
| 心理系 | 138 | 3505（小） | 7月2日-7月3日 |  |
| 第二临床学院 | 69 | 3506（小） | 7月2日-7月3日 |  |
| 基础医学院 | 1107 | 一教楼1101、1102、1201、1202 | 7月2日-7月3日 |  |
| 合计 | 6263 |  |  |  |

注：1、表格中的人数包括临床见习学生，因目前还没有这部分学生数目，如参照去年数字，还应有1800名学生要到临床医院见习，实际需要搬迁的学生为7669人。2、本着有利学生物品存放、方便学生的原则，尽量多利用教室的低楼层，如：一教楼没有电梯，暂定只使用一二层；三教楼有电梯，安排一到五层；西区综合公寓楼学生物品可存放在西校区大教室。3、因为小教室少，所以按照院系的人数进行划分，不存在厚此薄彼。4、各院系应提前做好搬迁动员工作，责任到人，指导学生对存放物品规整打包、贴好标签、按年级、按班级、在规定时间内存放于指定地点，力求做到搬迁过程顺利有序，确保学生物品不丢失、无损坏。5、搬迁过程中一定注意留出通道，不得在过道间存放物品，确保人员、物品进出顺畅。

2016年暑假综合公寓楼学生物品搬迁方案

| 院系 | 人数 | 存放楼层 | 搬迁时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础医学院 | 803 | 正学楼1层第一、二教室 | 7月2日—7月3日 |
| 公共卫生学院 | 119 | 正学楼1层第三教室 | 7月2日—7月3日 |
| 国际教育学院 | 217 | 正学楼1层第四教室 | 7月2日—7月3日 |
| 第一临床学院 | 76 | 正学楼2层第一教室 | 7月2日—7月3日 |
| 护理学院 | 86 | 正学楼2层第一教室 | 7月2日—7月3日 |
| 药学院 | 48 | 正学楼2层第二教室 | 7月2日—7月3日 |
| 外语系 | 20 | 正学楼2层第二教室 | 7月2日—7月3日 |
| 心理系 | 11 | 正学楼2层第二教室 | 7月2日—7月3日 |
| 法医系 | 26 | 正学楼2层第二教室 | 7月2日—7月3日 |
| 合计 | 1406 |  |  |

公寓管理中心

2016年6月